프로젝트 진행현황 : Virtual Avatar

| 팀명: Virtual Avatar | 프로젝트 목표 및 형상관리 |  |  | 프로젝트 멤버 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 목표 사진 한 장으로 나만의 3D 버추얼 아바타를 자동 생성하는 웹 서비스 개발 프로젝트 Github URL https://github.com/studipu/20261R0136COSE45700 |  |  | 백승우 soobin |
|  | 금주 진행내용 [5/14 ~ 5/20] | 담당자/완료예상일자 | 차주 계획 [5/21 ~5/27] | 담당자/완료예상일정 |
| 추진내용 | 추진 목표 • 아바타 커스터마이징 에디터 고도화 (헤어/의상 시스템) • 얼굴 특징 추출 파이프라인 구현 • 리서치 및 중간발표 자료 작성 진행 세부 내용 [백승우] • 헤어/의상 에셋 라이브러리 구축 및 썸네일 생성 (GLB 5종 + 의상 5종) • 헤어 색상 매칭 시스템 구현 (color-distance 알고리즘 기반) • 의상 장착 시스템 구현 (OutfitAttachment 컴포넌트) • 프리셋 데이터 업데이트 및 헤어 추천 UI 구현 • 모프 타겟 슬라이더 min/max 범위 지원 개선 • 레퍼런스 모델 업로드 및 뷰어 페이지 통합 • VRM 머티리얼 분류 패턴 확장 • 에디터 타입 및 스토어 확장 (헤어 추천, 의상 지원) • 얼굴 인식 실험 코드 추가 (anime_face_detector) • 헤어 리서치 문서 및 중간발표 자료 작성 [soobin] • face-feature pipeline 구현 (얼굴 랜드마크 추출 → 아바타 파라미터 매핑) - 얼굴 특징 추출기 (feature_extractor) - 아바타 키 매핑 (avatar_keys) - 템플릿 선택기 (template_selector) - 렌더러 및 시각화 도구 - VARCO API 클라이언트 연동 진행 결과 및 상태 • 헤어/의상 커스터마이징 시스템 구현 완료 • face-feature pipeline PR #1 머지 완료 • 중간발표 자료 작성 완료 | 백승우 / 5/17 완료 soobin / 5/18 완료 | 추진 목표 • face-feature pipeline과 웹 에디터 통합 • 사진 업로드 → 아바타 자동 생성 E2E 플로우 구현 추진 세부 내용 • face-feature API 서버화 및 프론트엔드 연동 • 얼굴 특징 기반 모프 타겟 자동 조절 기능 연결 • 헤어/의상 자동 추천 로직 고도화 • 아바타 생성 결과 프리뷰 및 내보내기 기능 차주 예상 결과 • 사진 → 아바타 자동 생성 데모 가능 예정 • 통합 테스트 및 버그 수정 예정 | 백승우 / 5/27 soobin / 5/27 |
| 기타 & 이슈 | • gltf-transform, playwright 등 신규 devDependencies 추가 • face-feature pipeline은 Python 환경 별도 필요 (requirements.txt) |  |  |  |
| 지난주 Comments |  |  |  |  |